AUTONOMIA

Sprint Planning 01

| Fecha Planning | 08/09/2026 | Duración Sprint | semanas 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | 08/09/2026 | Término | 28/09/2026 |
| Equipo | José Oporto / Luciano Sambuceti | Sprint | 01 |

Sprint Goal

Dejar operativa la base de AutonomIA para que un usuario pueda registrarse, acceder de forma segura, registrar su negocio y comenzar a gestionar productos.

Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Épica | Título / Ítem | Tipo | Prioridad | Story Points | Estado | Sprint | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Base técnica | Revisar configuración actual del proyecto | Tarea Técnica | Alta | 2 | Done | Sprint 1 | José Oporto |
| HU-02 | Autenticación | Iniciar sesión | Historia de Usuario | Alta | 2 | In Progress | Sprint 1 | José Oporto |
| HU-01 | Autenticación | Registrarse | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-03 | Autenticación | Recuperar contraseña | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-04 | Autenticación | Verificar correo electrónico | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  |
| HU-05 | Autenticación | Cerrar sesión | Historia de Usuario | Alta | 1 | Backlog | Sprint 1 |  |
| TASK-02 | Arquitectura y Datos | Definir modelos y estructura Firestore | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-06 | Perfil y Negocio | Registrar negocio | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-07 | Perfil y Negocio | Editar datos del negocio | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-08 | Perfil y Negocio | Consultar perfil del negocio | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-09 | Perfil y Negocio | Editar perfil de usuario | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Sprint 1 |  |
| TASK-03 | Arquitectura | Implementar AppContainer y ViewModelFactory | Tarea Técnica | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-10 | Productos y Servicios | Ver productos y servicios | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-11 | Productos y Servicios | Registrar producto | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-12 | Productos y Servicios | Registrar servicio | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-13 | Productos y Servicios | Editar producto o servicio | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Sprint 1r |  |
| HU-14 | Productos y Servicios | Desactivar producto o servicio | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-15 | Productos y Servicios | Consultar detalle de producto o servicio | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-16 | Productos y Servicios | Actualizar stock de producto | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |
| HU-17 | Productos y Servicios | Identificar bajo stock | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Sprint 1 |  |

Riesgos o bloqueos iniciales

Posibles dificultades con la configuración de Firestore, reglas de seguridad por usuario y la integración de las nuevas funcionalidades sin afectar la autenticación ya existente

Criterio de éxito

El Sprint será exitoso si un usuario puede registrarse, iniciar y cerrar sesión, registrar su negocio y crear productos correctamente, manteniendo sus datos asociados solo a su cuenta.