Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo avanzamos principalmente en el frontend con implementación básica a baja escala del backend y el asistente de IA. Se logró implementar la arquitectura MVVM de forma correcta, conectando exitosamente el backend, el asistente de IA y el firebase a las vistas programadas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Realizamos un cambio de objetivos ya que en la etapa 1 preferimos usar datos de prueba para facilitar el testeo de el frontend, sin embargo ahora dejamos listo el registro de datos por parte del usuario y realizamos correctamente la implementación de un agente de IA. |
| Metodología | No realizamos ningún cambio. |
| Evidencias de avance | Presentamos fragmentos del código para demostrar la implementación del agente de IA usando la API de Gemini y el modelo flash, junto la interfaz del chat con el agente mientras realizaba pruebas tratando de romper su personalidad preprogramada. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones móviles nativas y Arquitectura de Software. | Diseño e implementación de la interfaz de usuario del asistente financiero con Jetpack Compose y estructuración del patrón MVVM (AiViewModel, AiUiState). | Android Studio, Kotlin, librerías de Jetpack Compose. | 1 semana. | Luciano Sambuceti | Integración fluida. Se logró separar correctamente la lógica de presentación (UI) de las reglas de negocio, permitiendo manejar estados como "Cargando", "Analizando" y "Datos Insuficientes". | Completado. | No se requirieron reformulaciones en esta etapa. |
| Integración de Servicios Cognitivos e Inteligencia Artificial. | Configuración del SDK de Gemini, diseño de "prompts" de contexto financiero y manejo de excepciones de red. | Google AI Studio (API Keys). Documentación técnica de Google. | 2 semanas. | Luciano Sambuceti. | Se presentaron conflictos críticos de compatibilidad con versiones antiguas del SDK y saturación de cuotas de la API, lo que generaba caídas de la app (Errores HTTP 404, 503 y MissingFieldException). | Parcialmente completado | Se forzó la actualización del SDK a la versión 0.9.0, se cambió el modelo a gemini-3.8-flash y se implementaron bloques try-catch para traducir los errores técnicos en mensajes amigables para el usuario. |
| Gestión de bases de datos NoSQL en la nube e integraciones asíncronas. | Conexión del AiViewModel con las colecciones de Firestore ("ventas" y "gastos") para inyectar datos reales de la empresa en tiempo real al análisis de la IA. | Firebase Console, Firebase Firestore SDK, Kotlin Coroutines | 1 semana. | José Oporto | Dificultad al validar los requisitos mínimos de datos (5 ventas, 3 gastos), lo que causaba que la pantalla quedara bloqueada en "Cargando periodos" si la base de datos estaba vacía o fallaba la conexión. | Ajustada. | Se modificó la lógica de inicialización para forzar el acceso (tieneDatosSuficientes = true) y omitir el bloqueo, permitiendo realizar pruebas directas con el chatbox mientras se estabilizan los registros en la base de datos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Tuve dificultades técnicas al implementar el modelo de IA ya que no respondia rápidamente, el modelo directamente no cargaba, esta dificultad la solucioné revisando documentación y tutoriales para la implementación de la API de Gemini. Hubieron algunos problemas al crear la base de datos y que se mantenga persistente entre simulaciones pero se solucionó con diversos tutorial de firebase. Cambio realizado por José Oporto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. También se realizó un cambio al momento de usar datos para las pruebas, pasamos de usar datos fijos a la utilización de datos ingresados mediante la app a la base y realizando la lectura de estos, tuve un ligero retraso al momento de implementar la lectura a la IA pero se solucionó de la misma forma que antes. Cambio fueron realizados por Luciano Sambuceti

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Está ligeramente retrasado una parte del frontend y dos tercios del backend de la aplicación, sin embargo estamos ya desarrollando esto, tuvimos retrasos a motivos externos como practicas y horarios diferentes. Lo más notable del frontend es la falta de gráficos reactivos frente a cambios de datos en la base de datos y por parte del backend no tenemos todo conectado a la base de datos y aun cuentan con datos simulados.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.